Logboek Toast Apocalypse - Azra Tuncer

Inleiding:

De game is een 2d side view in de brawler (Beat 'em up) genre game. Typisch heb je 2 weken voor de game maar ik heb het in een week af moeten maken ivm deadlines. Hieronder de dagelijkse ontwikkelingen.

Dagelijks logboek

| 04/06/26 | 5-6 uur | -Zipfile met opdrachten bekeken en concept bedacht - Sprites op itch.io opgezocht voor inspiratie - GDD template ingevuld - Game concept: Finn de speler vs Zombie Toast als vijanden - assets opgezocht> Player en enemies gedownload (beide van LHTeam) - Nieuw project gemaakt in Unity Hub. - Mappenstructuur gemaakt voor (Sprites, Audio, Scripts, Scenes, Prefabs) |
| --- | --- | --- |
| 05/06/26 | 4 uur | - Player en enemy sprites geïmporteerd en gesliced via Sprite Editor. - Player object aangemaakt in scene, Rigidbody en Box Collider (2D) toegevoegd - PlayerMovement script: Finn beweegt horizontaal met A/D en pijltjestoetsen, grens gemaakt voor de player. - Enemy object aangemaakt als prefab, ZombieMovement script geschreven. - Enemy beweegt naar de player via genormaliseerde richting vector. |
| 06/06/26 | 8 uur | -PlayerHealth script: leven kwijt bij aanraking van enemy. - GameManager aangemaakt met score, levens en wave teller via TextMeshPro UI. - Canvas ingericht met ScoreText, LivesText en WaveText. -EnemySpawner script geschreven: zombies spawnen nu links en rechts buiten beeld. -moscow methode> golfsysteem met 5 waves (de moeilijkheidsgraad stijgt per wave). - Win conditie toegevoegd (wave 5 cleared) en game over conditie (bij 0 levens). - Game Over en You Win panels aangemaakt met restart knop. |
| 07/06/26 | 6 uur | -Animaties aangemaakt voor Finn: FinnIdle, FinnRun, FinnAttack, FinnHurt, FinnDeath. - animator controllers ingericht met transitions en parameters (isRunning, Attack, Hurt, Death). -PlayerMovement script uitgebreid met Animator aanroepen. -Finn spiegelt nu correct mee als hij naar links of rechts loopt. -EnemyIdle en EnemyDeath animaties aangemaakt voor de Zombie Toast. - StartScreen scene aangemaakt met Night Forest achtergrond, titel, slogan en Play knop. - Best Education B.V. logo en naam toegevoegd aan het startscherm. -Build Profiles ingesteld: StartScreen als scene 0, SampleScene als scene 1. |
| 08/06/26 | 9-10 uur | -AudioManager script geschreven met aparte Audio Sources voor muziek en SFX. -SFX toegevoegd: aanval, speler geraakt, zombie dood, UI knop. -Achtergrondmuziek toegevoegd via gratis CC0 chiptune pack van @HydroGene (op itch.io). - Nightforest background geimporteerd en ook ingesteld in samplescene. - Zombies draairichting gefixt: zombies kijken nu naar de kant waar Finn staat. - GitHub repository aangemaakt, .gitignore ingesteld, eerste commits gedaan. - Game geüpload op itch.io voor testsessies. - Tester Reda heeft de game getest om 19:56, bevindingen genoteerd (zie testverslag). - Eerste bugs gefixt. -Testers Reda en Beyda hebben de tweede versie getest (zie testverslag). |
| 09/06/26 | 6 uur | - Bugfixes na Reda's test: hitbox van finn verkleind, speler kan niet meer bewegen na death. Aanvalsrichting gefixt: Finn raakt nu alleen vijanden aan de kant waar hij op kijkt. -Aanvalsrichting gefixt: Finn raakt nu alleen vijanden aan de kant waar hij op kijkt. Opnieuw gebuild en geüpload op itch.io. -Ontwikkelomgeving document geschreven. -Commentaar toegevoegd aan alle scripts. Logboek afgerond. -Overdrachtdocument geschreven. -Testverslag uitgewerkt op basis van bevindingen van de testers. |

Reflectie

Het project ging over het algemeen goed. De grootste uitdaging was het animatiesysteem. De Animator Controller met transitions en parameters was in het begin verwarrend, maar uiteindelijk begreep ik hoe het werkte.

Typisch heb je 2 weken voor dit soort projecten, maar door mijn deadline heb ik het in 1 week afgemaakt. Wat ik een volgende keer anders zou doen is eerder beginnen met testen, zodat ik meer tijd heb om bugs te fixen voor de inleverdatum. De feedback van Reda en Beyda was erg nuttig en heeft de game echt beter gemaakt.